1. **引言**

1、编写目的

为了保证项目开发人员能够更好地了解项目的实际情况，按照合理的进度开展工作，按时保质地完成预定目标，现以书面的形式将项目开发生命周期的项目任务范围、项目团队组织结构、团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度、检查项目工作等内容描述出来，作为项目相关人员之间的共识和约定以及项目生命周期内所有活动的行动基础。

2、背景

回忆录系统是软件工程课程设计第10小组在《软件工程课程设计》课程上开发的一个系统，项目是为师生信息管理类型，可以为广大师生们提供了解师生的发展情况、查看师生的回忆录、创建管理自己的回忆录等功能操作。项目周期为2个月。

1. **概述**

1、项目目标

项目开发前应先写好各个阶段的文档和说明书，使开发人员清楚各个阶段的设计过程并且能够按照文档和说明书的规定和方案设计和开发。开发成功后师生们可以方便、快捷地得知其他师生的情况、编写和管理自己的回忆录。

2、应交付结果

项目开发完成后师生们可以登录网站使用管理系统。

3、项目开发环境

本项目的开发环境如下：

操作系统：Windows 10

JDK环境：JDK1.7

开发工具：MyEclipse 2017

数据库：Microsoft SQL Server 2012

运行平台：360浏览器、IE浏览器、Microsoft Edge等浏览器

**三、项目团队组织**

1、组织结构

本小组为该项目创建了由3个前端开发者和2个后台开发者组成的开发团队，其中，3个前端开发者分别兼任项目管理、美术和测试人员，2个后台兼任系统分析师。

2、人员分工

为明确项目团队中每个人的任务分工，现制定人员分工表，如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 工作描述 |
| 许永满 | 前端、项目管理 | 负责网页界面设计、管理项目进程 |
| 李瑞浩 | 前端、美工 | 负责网页界面设计和美化 |
| 谢智灵 | 前端、测试人员 | 负责网页界面设计和网页功能测试 |
| 詹泽润 | 后端、系统分析 | 负责网页功能分析和设计 |
| 何世伟 | 后端、系统分析 | 负责网页功能分析和设计 |